## Slide 1
Search or jump to…
Plan
Présentation du projet et de nos objectifs
MarylineChen pushed to Presentation
Détail des iterations 1 et 2
tpiganeau pushed to Presentation
Détail des iterations 3 et 4
elbaylot pushed to Presentation
Difficultés rencontrées & Axes d’amélioration
emiliepnt pushed to Presentation
Démonstration
Spriithy pushed to Presentation

## Slide 2: Assisted Board Games – Chess : Présentation
Support pour gestion générique de jeux de plateaux (ici: les échecs)
Etat initial:
  Projet J2E
  Jeu non fonctionnel en l’état
Objectifs:
  Rendre le jeu fonctionnel
  Améliorer le code backend (Java) et frontend (JS)
  Meilleure gestion JSON
  Ajouter les puzzles
  Fournir une meilleure GUI
  Travis / Heroku

## Slide 3: Détail iterations 1 & 2
Itération 1: (SM/PO Théophile)
  Migration J2E vers Jetty/Jersey
  Réorganisation du code
  Service des ressources web via de nouveaux endpoints
  Ajout de bibliothèques pour le frontend (GUI)
Itération 2: (SM/PO Thaïs)
  Respect des conventions des méthodes HTTP (GET / PUT)
  1ere version des modèles de Puzzle
  Gestion du temps des parties
  Immutabilité des classes de données utilisées

## Slide 4: Détail iterations 3 & 4
Itération 3: (SM/PO Emilie)
  Ajout massif de tests d’intégrations
  Nouveau modèle de données pour les puzzles
  Encodage des états via des classe « State » (vision à un instant T)
  Essais de déploiement sur Heroku
Itération 4: (SM/PO Eliott)
  Version final des puzzles fonctionnelle (+ puzzles jouables)
  Ajout de Travis CI
  Documentation
  Import de parties via FEN / PGN
  Ajout des « variations » de parties (jouer à nouveau à partir d’un coup donné)

## Slide 5: Difficultés recontrées & Axes d’amélioration
Difficultés :
  Migration de J2E vers Jetty / Jersey
  Problèmes de requêtes HTTP (CORS: Cross-Origin Policy)
  Modélisation optimale des Puzzles
  Déploiement Heroku
Axes d’amélioration:
  Nouveaux jeux (dames, …)
  Suggestions de coups (abandonné)
  GUI (intégration des fonctionnalités backend: horloges, …)
  Rendre réellement générique avec gestion de règles abstraites

## Slide 6: Démonstration !